## 🧩 Fiche 1.1 – Définir et cadrer un projet informatique

🏁 Introduction

La réussite d’un projet informatique repose avant tout sur la qualité de son cadrage.

Avant d’écrire une seule ligne de code, il faut savoir pourquoi le projet existe, ce qu’il doit produire, dans quelles conditions, et avec quelles ressources.

Cette première étape stratégique structure tout le cycle de vie du projet.

💡 Définition

Un projet informatique est un ensemble d’actions coordonnées visant à produire un système d’information, un logiciel, ou un service numérique, dans un délai fixé, avec des moyens humains, techniques et financiers limités.

Il s’inscrit dans un objectif organisationnel (réduire un coût, automatiser une tâche, créer de la valeur) et repose sur le carré d’or du pilotage :

| Objectif | Détail |
| --- | --- |
| Coût | Respecter le budget prévu et les ressources disponibles. |
| Qualité | Répondre au besoin exprimé dans le cahier des charges. |
| Délai | Tenir les échéances fixées. |
| Satisfaction client | Garantir l’adéquation du résultat avec les attentes réelles des utilisateurs. |

Ce dernier critère, longtemps négligé, est aujourd’hui déterminant : un projet réussi n’est pas seulement livré dans les temps, mais surtout utilisé et utile.

⚙️ Les composantes du cadrage

Le cadrage d’un projet est la phase préparatoire qui permet de traduire un besoin en objectif opérationnel.

Il comprend quatre volets essentiels :

| Domaine | Questions clés | Livrables produits |
| --- | --- | --- |
| Stratégique | Pourquoi ce projet ? Quelle valeur ajoutée pour l’organisation ? | Note de cadrage, lettre de mission |
| Organisationnel | Qui porte le projet ? Quelles ressources sont mobilisées ? | Organigramme, rôles et responsabilités |
| Technique | Quels outils, architectures ou environnements seront utilisés ? | Étude de faisabilité technique |
| Financier | Quel budget et quel retour sur investissement espéré ? | Estimation budgétaire, plan de financement |

👥 Les acteurs d’un projet informatique

Un projet ne vit que par la collaboration entre ses acteurs clés, chacun ayant des rôles précis.

| Acteur | Rôle principal | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Maîtrise d’Ouvrage (MOA) | Porteur du besoin | Définit les objectifs, valide les livrables fonctionnels, arbitre les priorités |
| Maîtrise d’Œuvre (MOE) | Réalisateur technique | Conçoit, développe, teste et livre la solution |
| Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) | Intermédiaire fonctionnel | Traduit les besoins en spécifications, suit la conformité |
| Comité de pilotage | Instance de gouvernance | Suit l’avancement, valide les étapes clés, décide des orientations |
| Utilisateurs finaux | Clients internes | Testent la solution, participent à la recette, formulent les retours |

🔎 Bon à savoir :

Dans les grands projets publics ou multi-entreprises, la séparation entre MOA et MOE est obligatoire pour des raisons de gouvernance et de responsabilité.

🧮 L’étude de faisabilité

L’étude de faisabilité détermine si le projet peut être réalisé et rentable.

Elle s’articule autour de trois axes :

| Type de faisabilité | Objectif | Méthodes et outils |
| --- | --- | --- |
| Technique | Vérifier la compatibilité avec l’infrastructure existante | Maquette, prototype, benchmark technique |
| Économique | Évaluer les coûts et les bénéfices attendus | Analyse coûts-avantages, ROI, TCO |
| Organisationnelle | Identifier les impacts sur les processus et les équipes | Cartographie des processus, SWOT interne |

Exemple :

Une PME souhaite développer un portail client.

- Technique : vérification de l’hébergement et du CMS.

- Économique : estimation à 25 000 € pour un gain de productivité de 15 %.

- Organisationnelle : besoin de former deux collaborateurs au support client.

📑 Le cahier des charges : fondement du projet

Le cahier des charges (CdC) est le document contractuel qui formalise les attentes de la MOA.

Il en existe deux types :

| Type | Contenu | Rédacteur | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- |
| Cahier des charges fonctionnel (CdCF) | Exprime ce que doit faire le système (fonctions, contraintes, ergonomie). | MOA ou AMOA | MOE |
| Cahier des charges technique (CdCT) | Décrit comment le système sera réalisé (langages, interfaces, sécurité). | MOE | MOA (validation) |

Un bon cahier des charges doit être clair, complet, mesurable et vérifiable.

C’est la base de tout appel d’offres ou contrat informatique.

🧭 Le plan de projet

Une fois le cadrage validé, le chef de projet élabore un plan de projet qui fixe :

- le périmètre (inclus / exclus),

- le planning détaillé (jalons, livrables, délais),

- la répartition des rôles,

- les indicateurs de suivi,

- et les risques identifiés.

Outils couramment utilisés :

- Diagramme de Gantt (planification temporelle),

- RACI (Responsable, Approuve, Consulté, Informé),

- Matrice des risques (probabilité / impact),

- Logiciels : MS Project, Trello, Wimi, Jira.

⚠️ Erreurs fréquentes au cadrage

| Erreur | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Objectifs flous ou contradictoires | Dérive du projet, conflits internes | Formaliser les besoins avec la MOA dès le départ |
| Cahier des charges incomplet | Ambiguïtés techniques | Faire valider le CdC par tous les acteurs |
| Sous-estimation du budget | Blocage en cours de réalisation | Ajouter une marge de sécurité de 10 à 15 % |
| Absence de sponsor métier | Manque d’arbitrage | Nommer un décideur unique (MOA stratégique) |
| Faible communication | Retards et incompréhensions | Réunions régulières et comptes rendus normalisés |

🧠 Bonnes pratiques à retenir

- Impliquer tous les acteurs dès le début.

- Le cadrage est une phase collaborative, pas un travail solitaire.

- Documenter chaque décision.

- Les hypothèses doivent être tracées pour éviter les contestations.

- Prioriser les besoins.

- Utiliser la méthode MoSCoW pour distinguer l’essentiel du secondaire.

- Valider les livrables intermédiaires.

- Cahier des charges, planning et budget doivent être signés avant tout développement.

- Prévoir la conduite du changement.

- Le projet doit anticiper les résistances et la formation des utilisateurs.

🧱 Exemple complet

Contexte :

Une collectivité locale souhaite informatiser la gestion des demandes d’état civil (actes de naissance, mariage, décès).

Étapes du cadrage :

- Analyse du besoin : réduction des délais de traitement, ouverture d’un portail en ligne.

- Étude de faisabilité : hébergement cloud, estimation budgétaire à 40 000 €, ROI en 18 mois.

- Cahier des charges fonctionnel :

  - Consultation et saisie en ligne.

  - Signature électronique conforme au RGPD.

  - Interface multilingue.

- Plan de projet : 6 mois de développement, 3 jalons majeurs, MOA = mairie, MOE = prestataire privé.

- Livrables : portail web, base de données centralisée, guide utilisateur.

Résultat :

Projet livré dans les délais, adoption par 85 % des citoyens dès la première année.

📚 Pour aller plus loin

- CIGREF (2003) – Accroître l’agilité du système d’information.

- Phalippon, N. – Gérer un projet informatique (Université de Marne-la-Vallée).

- Jolita Ralyte, Université de Genève (2018) – Gestion du risque et faisabilité dans les projets SI.

- Cour des comptes (2020) – La conduite des grands projets numériques de l’État.