## 🧩 Fiche 1.2 – Le rôle et les compétences du chef de projet informatique

🏁 Introduction

Le chef de projet informatique (CPI) est le véritable chef d’orchestre du projet.

Il coordonne les acteurs, planifie les tâches, veille au respect du budget et garantit que la solution livrée répond au besoin du client.

Sa mission dépasse la simple technique : elle englobe la communication, la négociation, le management d’équipe et la stratégie.

Un projet bien cadré peut échouer sans un pilotage efficace. C’est pourquoi le rôle du chef de projet est aujourd’hui considéré comme un poste pivot dans les organisations publiques et privées.

💡 Définition

Le chef de projet est le responsable opérationnel du projet.

Il assure la planification, la coordination et le suivi de l’ensemble des activités nécessaires à sa réussite.

🎯 Sa mission : livrer un produit conforme, dans le délai, au coût prévu et avec la qualité attendue.

⚙️ Les missions principales

Les missions du chef de projet varient selon la taille et la nature du projet, mais s’articulent autour de six grandes fonctions :

| Fonction | Description | Livrables associés |
| --- | --- | --- |
| 1. Définition du périmètre | Identifier les besoins, fixer les objectifs, délimiter les frontières du projet. | Note de cadrage, plan de management du projet |
| 2. Planification | Organiser les ressources humaines, financières et techniques. | Planning (Gantt, PERT), budgets prévisionnels |
| 3. Coordination des équipes | Animer les réunions, répartir les tâches, gérer les sous-traitants. | Comptes rendus, feuilles de route |
| 4. Suivi et contrôle | Comparer l’avancement réel au plan initial (coût, délai, qualité). | Tableaux de bord, indicateurs de performance |
| 5. Communication | Assurer le lien entre MOA, MOE et utilisateurs. | Rapports de projet, réunions de pilotage |
| 6. Clôture du projet | Évaluer les résultats, rédiger le retour d’expérience, organiser la maintenance. | Bilan de projet, documentation finale |

👥 Position dans l’organisation

Le chef de projet agit à la croisée des flux techniques, humains et décisionnels.

| Niveau | Interlocuteurs | Objectifs |
| --- | --- | --- |
| Stratégique | Direction générale, MOA | Alignement avec les objectifs de l’entreprise |
| Tactique | Équipe projet, prestataires | Pilotage des ressources et arbitrages |
| Opérationnel | Développeurs, utilisateurs | Suivi quotidien, résolution des problèmes |

🔎 Remarque : dans les structures complexes, on distingue le chef de projet MOA (côté métier) et le chef de projet MOE (côté technique).

🧠 Compétences clés du chef de projet

Un bon chef de projet doit allier compétences techniques, organisationnelles et humaines.

Le profil recherché est celui d’un généraliste polyvalent capable de comprendre à la fois les enjeux métiers et les contraintes informatiques.

🧩 1. Compétences techniques

- Compréhension des architectures systèmes et applicatives.

- Maîtrise des langages, outils et méthodes (UML, MERISE, cycle en V, Agile).

- Connaissance des environnements (ERP, CRM, PGI, cloud, cybersécurité).

- Capacité à dialoguer avec les développeurs et à lire un code ou un schéma fonctionnel.

📅 2. Compétences organisationnelles

- Planification (diagrammes de Gantt, jalons, priorités).

- Gestion du budget, suivi de coûts et reporting.

- Gestion des risques (matrices probabilité/impact).

- Conduite de la recette et validation des livrables.

🤝 3. Compétences relationnelles

- Communication claire et pédagogique.

- Leadership bienveillant et écoute active.

- Gestion des conflits et négociation.

- Animation de réunions et cohésion d’équipe.

🎯 4. Compétences comportementales (soft skills)

| Compétence | Manifestation concrète |
| --- | --- |
| Rigueur | Respect des procédures, suivi documenté. |
| Anticipation | Détection précoce des dérives. |
| Réactivité | Ajustement rapide face aux imprévus. |
| Esprit d’équipe | Implication et motivation du groupe. |
| Crédibilité technique | Capacité à comprendre et arbitrer des choix techniques. |

🧭 Outils et méthodes utilisés

| Domaine | Outils ou pratiques courants |
| --- | --- |
| Planification | Gantt, PERT, MS Project, Wimi, Jira |
| Gestion des tâches | Kanban, Trello, Tableaux Scrum |
| Suivi budgétaire | Tableaux Excel, Power BI, ERP interne |
| Communication | Slack, Teams, réunions hebdomadaires |
| Documentation | Wiki projet, SharePoint, Confluence |
| Qualité et risque | Matrice de criticité, audits, RACI |

⚠️ Erreurs fréquentes du chef de projet

| Erreur | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Négliger la communication avec la MOA | Malentendus, retards | Instaurer des points de suivi réguliers |
| Planification trop optimiste | Dérapage budgétaire | Intégrer des marges de sécurité |
| Manque de vision globale | Fragmentation du projet | Utiliser une roadmap claire |
| Focalisation sur la technique | Oubli du besoin utilisateur | Travailler avec les utilisateurs dès le début |
| Absence de gestion du changement | Résistance des équipes | Plan de communication et formation |

🔄 Chef de projet traditionnel vs chef de projet agile

| Critère | Approche traditionnelle | Approche agile |
| --- | --- | --- |
| Méthode | Cycle en V, planification figée | Itérative, adaptative |
| Rôle du chef de projet | Pilotage centralisé | Facilitation, animation d’équipe |
| Documentation | Lourde, exhaustive | Légère, évolutive |
| Relation client | Contrat, livrable final | Collaboration continue |
| Suivi | Contrôle | Auto-organisation et feedback |

🧭 Tendance actuelle : le chef de projet devient un “facilitateur de valeur”, orienté vers la satisfaction client et la flexibilité, tout en maintenant la rigueur de gestion.

📚 Cas pratique : intégration d’un progiciel (ERP)

Contexte :

Une entreprise de distribution décide d’implanter un PGI (Progiciel de Gestion Intégré) pour unifier sa comptabilité et sa logistique.

Rôle du chef de projet :

- Recueillir les besoins auprès des services achats, ventes et comptabilité.

- Organiser l’appel d’offres et choisir le prestataire (MOE).

- Élaborer le planning global (6 mois de projet).

- Piloter les réunions hebdomadaires avec les utilisateurs clés.

- Superviser les tests de recette et la formation du personnel.

Résultat :

Projet livré avec 3 semaines de retard mais sans dépassement budgétaire ; gain de 20 % sur le temps de traitement comptable dès la première année.

🧩 Facteurs de réussite

- Leadership bienveillant : fédérer sans imposer.

- Transparence de la communication : partager l’information en continu.

- Rigueur dans le suivi : indicateurs et reporting précis.

- Capacité d’adaptation : ajuster la méthode au contexte.

- Implication de la direction : soutien politique et budgétaire essentiel.

🧠 Bonnes pratiques professionnelles

- Toujours documenter les décisions de comité.

- Organiser des bilans intermédiaires à chaque jalon.

- Évaluer la charge réelle vs prévue toutes les deux semaines.

- Assurer la cohérence entre la vision stratégique et l’opérationnel.

- Valoriser les réussites de l’équipe (communication interne).

📖 Références et ressources

- Phalippon, N. – Gérer un projet informatique (Université de Marne-la-Vallée).

- CIGREF (2022) – Rôle du chef de projet dans la gouvernance du SI.

- Cadremploi (2023) – Chef de projet informatique : fiche métier et compétences clés.

- J. Ralyte (Univ. Genève) – Gestion des risques et pilotage des projets SI.

- IBM Bluemix – DevOps for Dummies (2019) – rôle du Project Manager dans les approches CI/CD.