## 🌐 Fiche 4.1 – Conduite du changement et communication

🏁 Introduction

Un projet informatique n’est pas qu’une aventure technique : c’est avant tout un projet humain et organisationnel.

Même les systèmes les plus performants échouent si les utilisateurs ne les adoptent pas ou s’ils n’en perçoivent pas la valeur.

La conduite du changement vise à préparer, accompagner et ancrer durablement les transformations induites par le projet dans l’organisation.

Elle repose sur une communication claire, une formation adaptée et une gestion proactive des résistances.

🎯 Objectif : assurer l’adhésion des utilisateurs, réduire les résistances et garantir l’appropriation durable des nouveaux outils et processus.

💡 Définition

La conduite du changement (change management) regroupe l’ensemble des actions planifiées visant à favoriser l’acceptation d’une nouvelle organisation, d’un processus ou d’un système d’information.

Elle répond à trois enjeux fondamentaux :

- Informer les acteurs du pourquoi du changement.

- Impliquer les utilisateurs pour limiter la résistance.

- Accompagner les équipes jusqu’à l’appropriation complète du nouvel outil.

💬 Selon le CIGREF (2023) :

« La transformation numérique n’est pas d’abord une question de technologie, mais de culture et de confiance. »

⚙️ Les composantes de la conduite du changement

| Composante | Objectif | Exemples d’actions |
| --- | --- | --- |
| Vision et sens | Donner une finalité au changement. | Définir les bénéfices attendus (efficacité, qualité, sécurité). |
| Communication | Informer et convaincre. | Réunions, newsletters, affiches, vidéos, intranet. |
| Formation | Développer les compétences nécessaires. | Ateliers, e-learning, tutoriels, accompagnement terrain. |
| Participation | Impliquer les utilisateurs dans les décisions. | Groupes pilotes, tests utilisateurs, feedback. |
| Encadrement | Mobiliser les managers comme relais. | Coaching, réunions de service, reporting RH. |

🧩 1. Comprendre la résistance au changement

La résistance est une réaction naturelle face à la perte de repères.

Elle peut être individuelle (peur, habitude) ou collective (culture d’entreprise, climat social).

💬 Typologie des résistances

| Type | Manifestation | Réponse adaptée |
| --- | --- | --- |
| Cognitive | “Je ne comprends pas le projet.” | Communication pédagogique. |
| Affective | “Je n’ai pas envie de changer.” | Écoute, valorisation, accompagnement. |
| Comportementale | “Je ne participe pas ou je bloque.” | Implication active, suivi individuel. |

💡 Les résistances ne sont pas à “combattre”, mais à écouter et canaliser.

🧭 2. Le modèle ADKAR (Prosci)

Le modèle ADKAR, largement utilisé en gestion du changement, décrit les 5 leviers de réussite individuelle :

| Étape | Objectif | Exemple concret |
| --- | --- | --- |
| A – Awareness | Sensibiliser : expliquer pourquoi le changement est nécessaire. | Réunion d’annonce du projet ERP. |
| D – Desire | Donner envie de participer au changement. | Témoignages d’utilisateurs pilotes. |
| K – Knowledge | Former et informer sur le “comment faire”. | Sessions de formation et tutoriels. |
| A – Ability | Permettre l’application concrète. | Coaching individuel, accompagnement terrain. |
| R – Reinforcement | Consolider le changement et éviter les retours en arrière. | Feedback, récompenses, suivi des usages. |

🧠 Le modèle ADKAR part du principe que le changement collectif résulte de la somme des changements individuels.

📘 3. Les phases de la conduite du changement

| Phase | Objectif principal | Actions clés |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic du changement | Identifier les impacts sur les processus, les métiers et la culture. | Cartographie des impacts, entretiens, analyse SWOT sociale. |
| 2. Élaboration du plan de conduite du changement (PCC) | Définir la stratégie de communication, de formation et de pilotage. | Plan d’actions, planning, indicateurs. |
| 3. Déploiement opérationnel | Mettre en œuvre les actions prévues. | Réunions, formation, communication interne. |
| 4. Suivi et ancrage | Mesurer l’adhésion, ajuster et pérenniser. | Enquêtes de satisfaction, suivi post-projet, indicateurs. |

🧮 4. Le plan de conduite du changement (PCC)

Le PCC est un document stratégique intégré au plan de projet.

Il formalise les actions à mener pour garantir l’appropriation du changement.

📊 Contenu type d’un PCC

- Objectifs et enjeux du changement.

- Analyse des impacts (métiers, processus, outils).

- Cartographie des parties prenantes.

- Stratégie de communication.

- Plan de formation et accompagnement.

- Indicateurs de suivi (KPI / KCI).

- Gouvernance du changement.

👥 5. La communication de projet

💬 Rôle de la communication

La communication est le levier principal d’adhésion.

Elle doit être claire, cohérente et régulière à chaque étape du projet.

| Type de communication | Objectif | Support |
| --- | --- | --- |
| Montante | Faire remonter les retours du terrain. | Réunions d’équipe, enquêtes internes. |
| Descendante | Informer et rassurer les collaborateurs. | Newsletters, affichage, vidéos, site intranet. |
| Transversale | Favoriser les échanges entre services. | Ateliers collaboratifs, plateformes Teams / Wimi. |

💡 Un message clé à répéter : « Le changement est une opportunité, pas une contrainte. »

📈 6. La formation : un levier d’appropriation

La formation doit être pensée comme un processus continu, pas une simple session ponctuelle.

| Étape | Objectif | Outils |
| --- | --- | --- |
| Sensibilisation | Faire comprendre les enjeux. | Webinaires, réunions d’information. |
| Apprentissage | Développer les compétences techniques. | E-learning, tutoriels, fiches pratiques. |
| Application | Accompagner l’usage réel. | Coaching, support en ligne, hotline. |
| Suivi | Consolider les acquis. | Quiz, évaluations, retours utilisateurs. |

📘 Exemple : déploiement d’un nouveau logiciel comptable → e-learning, puis ateliers pratiques par service.

⚠️ 7. Risques liés à une mauvaise conduite du changement

| Risque | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Manque de communication | Rumeurs, méfiance, blocages | Communication transparente et régulière |
| Absence d’accompagnement | Rejet du nouvel outil | Formation et tutorat terrain |
| Sous-estimation des impacts humains | Démotivation ou départs | Diagnostic RH préalable |
| Changement trop rapide | Fatigue organisationnelle | Planification progressive |
| Absence de suivi post-projet | Retour aux anciennes pratiques | Plan d’ancrage et mesure d’usage |

🧠 8. Indicateurs de suivi du changement

| Indicateur | Objectif | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Taux de participation aux formations | Mesurer l’engagement | Liste de présence, LMS |
| Taux d’utilisation du nouvel outil | Évaluer l’adoption | Statistiques d’usage, logs système |
| Taux de satisfaction des utilisateurs | Mesurer l’adhésion | Enquêtes internes |
| Nombre d’incidents post-déploiement | Évaluer la maîtrise du nouvel outil | Outil de support (ticketing) |
| Taux de résistance déclarée | Identifier les points de blocage | Baromètre social, entretiens RH |

🧮 9. Exemple complet : déploiement d’un PGI (ERP) dans une entreprise de services

Contexte :

Une entreprise de 250 salariés déploie un PGI (ERP) unifiant la gestion comptable, commerciale et RH.

| Phase | Action menée | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Diagnostic | Enquête interne sur les freins perçus. | 60 % des utilisateurs craignent une perte d’autonomie. |
| Planification | Élaboration d’un PCC (formation + communication). | 12 sessions de formation prévues. |
| Communication | Newsletter mensuelle “Cap PGI”, vidéos internes. | 85 % de lecture active. |
| Formation | E-learning + tutorat de proximité. | 92 % des utilisateurs formés en 2 mois. |
| Suivi | Enquête post-déploiement. | 80 % de satisfaction globale, réduction de 40 % des erreurs de saisie. |

🧩 10. Facteurs clés de succès

- Soutien visible de la direction générale.

- Communication simple, continue et adaptée aux publics.

- Formation planifiée et progressive.

- Participation active des managers de proximité.

- Suivi régulier de l’adoption post-déploiement.

- Valorisation des “ambassadeurs du changement”.

🧰 Outils numériques utiles

| Outil | Fonction | Application |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Teams / Wimi / Slack | Communication collaborative | Réunions, feedback en temps réel |
| SurveyMonkey / Forms / LimeSurvey | Enquêtes internes | Mesure de satisfaction et de résistance |
| Rise / Moodle / TalentLMS | E-learning | Formation continue des utilisateurs |
| Power BI / Excel | Tableaux de bord du changement | Suivi des KPI et adoption |
| Intranet / Notion / Confluence | Centralisation de la documentation et actualités | Communication interne structurée |

📘 11. Les référentiels et modèles à connaître

| Référentiel / Modèle | Domaine | Utilité |
| --- | --- | --- |
| ADKAR (Prosci) | Gestion du changement individuel | Structuration du parcours d’adhésion |
| Kotter (8 étapes) | Transformation organisationnelle | Vision, coalition, célébration des succès |
| Lewin (Unfreeze – Change – Refreeze) | Psychologie du changement | Compréhension des comportements humains |
| CIGREF (2023) | Transformation numérique | Intégration du changement dans la stratégie SI |
| ITIL v4 – Organizational Change Management | Gouvernance IT | Intégration du changement dans les processus ITSM |

🧩 Bonnes pratiques à retenir

- Anticiper la résistance, ne pas la subir.

- Communiquer souvent, même quand il n’y a rien de nouveau.

- Associer les utilisateurs aux décisions (groupes pilotes).

- Valoriser les “succès rapides” pour renforcer la motivation.

- Évaluer régulièrement l’adoption du nouveau système.

📚 Références et ressources

- CIGREF (2023) – Conduite du changement dans la transformation numérique.

- Prosci (2021) – ADKAR Model – Building Individual and Organizational Change.

- Kotter, J. (2012) – Leading Change.

- Baripedia (2022) – Comportements humains et changement organisationnel.

- Phalippon, N. – Gérer un projet informatique (Université de Marne-la-Vallée).

- ITIL v4 (2020) – Organizational Change Management.