## 🌍 Fiche 4.3 – Études de cas et grands projets numériques

🏁 Introduction

Les grands projets numériques constituent des laboratoires à ciel ouvert pour observer les réussites et les échecs de la gestion de projet informatique à grande échelle.

Ils mobilisent souvent des milliers d’acteurs, des budgets colossaux et des enjeux stratégiques : modernisation de l’État, transformation digitale d’entreprises multinationales, ou encore refonte complète de systèmes d’information.

Étudier ces projets permet d’identifier les bonnes pratiques (gouvernance, agilité, pilotage des risques) et les facteurs d’échec récurrents (mauvais cadrage, complexité excessive, sous-estimation du changement).

🎯 Objectif : analyser les retours d’expérience pour comprendre les déterminants du succès ou de l’échec dans les grands projets numériques.

💡 Définition

Un grand projet numérique est une initiative informatique d’envergure nationale ou organisationnelle qui implique :

- un investissement supérieur à plusieurs millions d’euros,

- une durée pluriannuelle,

- des enjeux stratégiques, économiques ou de souveraineté,

- et une forte dépendance organisationnelle (plusieurs entités impliquées).

Exemples : mise en place d’un ERP groupe, refonte du SI de l’État, numérisation des services publics, ou migration cloud globale.

⚙️ Typologie des grands projets numériques

| Catégorie | Objectif | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Projets publics | Moderniser les services de l’État, améliorer l’accès des citoyens. | Chorus (budget de l’État), Dématérialisation fiscale. |
| Projets d’entreprise | Unifier ou transformer le système d’information interne. | ERP SAP groupe, migration vers le cloud. |
| Projets sectoriels | Répondre à des obligations réglementaires. | RGPD, cybersécurité, dématérialisation comptable. |
| Projets stratégiques | Gagner en compétitivité, intégrer l’IA ou la data. | Big Data, IA prédictive, automatisation industrielle. |

🧭 1. Étude de cas : les grands projets publics français (Cour des comptes, 2020–2023)

📘 Contexte

La Cour des comptes a analysé plusieurs projets numériques d’État (Chorus, Louvois, SIRHEN, ONP).

Elle a mis en évidence de graves défaillances de pilotage et problèmes structurels récurrents.

⚙️ Constats principaux

| Problème identifié | Illustration | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Mauvaise gouvernance | Absence de pilotage unique ou de référent MOA | Retards importants et incohérences fonctionnelles |
| Spécifications trop rigides | Cahier des charges figé dès le départ | Inadaptation aux besoins évolutifs |
| Empilement d’acteurs | Multiplicité d’intervenants (DGFiP, DSI, ministères) | Dilution des responsabilités |
| Sous-estimation des coûts | Budget initial x3 ou x4 | Dérapage financier majeur |
| Absence de stratégie de changement | Pas de formation ou de communication | Rejet du système par les utilisateurs |

💬 Chiffres-clés :

- 50 % des grands projets numériques publics dépassent les délais de plus de 2 ans.

- 35 % voient leur budget augmenter de plus de 60 % (Cour des comptes, 2020).

💡 Recommandations de la Cour des comptes

- Renforcer la gouvernance interministerielle.

- Créer une maîtrise d’ouvrage unique et compétente.

- Intégrer des approches agiles et itératives.

- Généraliser les évaluations ex ante et ex post.

- Développer la formation des cadres numériques publics.

📘 Application : la création de la DINUM (Direction interministérielle du numérique) en 2019 vise précisément à professionnaliser cette gouvernance.

🧩 2. Étude de cas : urbanisation du SI d’AXA (CIGREF, 2022)

📘 Contexte

AXA, groupe d’assurance présent dans plus de 50 pays, a lancé un programme mondial d’urbanisation du SI afin de :

- rationaliser ses applications,

- harmoniser les processus,

- et renforcer la sécurité des données.

⚙️ Principales actions

| Axe de transformation | Mesure mise en œuvre | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cartographie complète du SI | Inventaire de 4 500 applications. | Suppression de 30 % d’applications redondantes. |
| Mise en place d’un ERP unique | Adoption de SAP pour 80 % des fonctions financières. | Standardisation mondiale. |
| Gouvernance renforcée | Création d’un comité d’urbanisation global. | Vision SI partagée entre filiales. |
| Sécurité et conformité | ISO 27001 et RGPD implémentés. | Réduction des incidents critiques de 45 %. |

💡 Ce projet illustre une urbanisation réussie, fondée sur un pilotage fort, des standards internationaux et une communication interne efficace.

🧮 3. Étude de cas : transformation numérique et DevOps chez Orange Business Services

📘 Contexte

Orange Business Services (OBS) souhaitait accélérer la livraison de ses solutions cloud pour les clients B2B tout en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité.

⚙️ Mise en œuvre

| Domaine | Action | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Méthodes de travail | Passage à l’agilité à l’échelle (SAFe) et mise en place de DevOps. | 80 % des projets livrés en sprints de 2 à 3 semaines. |
| Automatisation CI/CD | GitLab + Kubernetes + Jenkins. | Temps de déploiement réduit de 60 %. |
| Surveillance continue | Grafana + Prometheus pour le monitoring. | Diminution de 50 % des incidents en production. |
| Culture interne | Formation de 2 000 collaborateurs au DevOps. | Collaboration renforcée Dev/Ops. |

💬 Ce projet a transformé OBS en un acteur plus agile, plus rapide et plus centré client, tout en réduisant significativement les délais et les coûts.

📊 4. Étude de cas : échec du projet Louvois (Ministère des Armées)

📘 Contexte

Le système Louvois (Logiciel unique à vocation interarmées de la solde) visait à automatiser la paie de 250 000 militaires.

Projet lancé en 2003, abandonné en 2013 après des milliers d’erreurs de paiement.

⚠️ Causes de l’échec

| Catégorie | Description |
| --- | --- |
| Technique | Complexité excessive du code, non-maîtrise des interfaces. |
| Organisationnelle | Absence de coordination entre MOA et MOE. |
| Humaine | Sous-évaluation des besoins de formation et d’accompagnement. |
| Politique | Pression pour livrer avant échéances budgétaires. |

📉 Conséquences

- 160 000 anomalies de paie recensées.

- 470 millions d’euros de surcoût.

- Abandon du système au profit du projet Source Solde.

💬 Exemple emblématique d’un projet à fort enjeu public, mal gouverné et sous-estimé dans sa complexité humaine.

🧠 5. Enseignements transversaux

| Facteur | Échecs observés | Bonnes pratiques issues des réussites |
| --- | --- | --- |
| Gouvernance | Multiplicité des acteurs, décisions tardives | Comités de pilotage unifiés, sponsor fort |
| Expression des besoins | Spécifications figées, obsolètes | Approche agile et incrémentale |
| Risque et qualité | Absence de suivi structuré | Registre des risques, audits réguliers |
| Changement | Rejet des utilisateurs | Formation, communication, ADKAR |
| Outils | Hétérogénéité technique | Standardisation et interopérabilité |
| Culture | Cloisonnement MOA/MOE | Coopération DevOps et gouvernance partagée |

📈 Les projets les plus performants combinent rigueur des méthodes traditionnelles et souplesse des approches agiles et DevOps.

⚙️ 6. Facteurs clés de succès d’un grand projet numérique

- Soutien explicite de la direction générale ou politique.

- Gouvernance claire avec responsabilités identifiées.

- Équipe stable et compétente.

- Méthodes agiles ou hybrides adaptées à la complexité.

- Gestion proactive des risques et de la qualité.

- Communication et formation continue.

- Indicateurs de suivi (KPI) mesurant coûts, délais et adoption.

📈 7. Indicateurs de performance (KPI) recommandés

| Domaine | Indicateur | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Budget | Écart entre coût prévu et réel | ≤ 10 % |
| Délai | Respect du planning global | ≥ 90 % |
| Qualité | Taux de livrables conformes | ≥ 95 % |
| Adoption | Taux d’utilisation du système | ≥ 80 % |
| Satisfaction utilisateur | Résultats des enquêtes internes | ≥ 8/10 |
| Résilience | Disponibilité du système (SLA) | ≥ 99,5 % |

📘 8. Cas de réussite internationale : Netflix et la culture “You build it, you run it”

Contexte :

Netflix gère des millions d’utilisateurs dans 190 pays.

L’entreprise applique une philosophie radicale : les développeurs sont responsables du code en production.

| Dimension | Pratique DevOps | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Déploiement | Automatisation complète via Spinnaker. | Plusieurs centaines de mises à jour par jour. |
| Résilience | Tests de panne automatisés (Chaos Monkey). | Disponibilité > 99,99 %. |
| Culture | Autonomie totale des équipes. | Innovation continue, délai moyen de correction < 1 h. |

💡 Exemple mondial de maturité DevOps et agilité extrême, centrée sur la confiance et la responsabilité.

🧩 9. Bonnes pratiques globales à retenir

- Concevoir la gouvernance avant la technique.

- Adopter des méthodes hybrides (cycle en V + Agile).

- Former et impliquer les utilisateurs dès le cadrage.

- Communiquer sur les succès intermédiaires.

- Réaliser des bilans réguliers (REX) et audits indépendants.

- Intégrer la durabilité et la sécurité dès la conception.

- Assurer la cohérence avec la stratégie d’entreprise.

📚 Références et ressources

- Cour des comptes (2020–2023) – La conduite des grands projets numériques publics en France.

- CIGREF (2022) – Urbanisation et transformation numérique des grands groupes.

- DINUM (2023) – Stratégie numérique de l’État et gouvernance interministerielle.

- Phalippon, N. – Gérer un projet informatique (Université de Marne-la-Vallée).

- Baripedia (2021) – Retour d’expérience et gestion du risque dans les projets SI.

- Google DORA Report (2023) – High-Performing Technology Organizations.